## Slide 1
2020
Ανάλυση Έργου
Σχεδίαση Έργου
Υλοποίηση Έργου
Testing
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Mar 1 – Mar 20
Team plan
Mar 1 - Mar 20
Project description
Mar 1 - Mar 20
Project plan
Mar 20 - Apr 30
Use cases v0.1
Mar 20 - Apr 30
Domain model v0.1
Apr 20 - May 31
Robustness diagrams
May 1 – May 31
Use cases v0.2
May 1 – May 31
Domain model v0.2
Class diagram
Jul 1 – Jul 25
May 1 - Jun 10
Project code 0.1
Project code v0.2
Jun 10- Jul 15
Aug
Sept
Risk assessment
Mar 1 - Mar 20
Sequence diagrams
Jun 1 – Jun 20
Jun 1 - Jun 30
Domain model v0.3
Project code Complete Edition
Jul 10- Aug 15
Test case v0.1
Jul 20 – Jul 31
Test case v1.0
Aug 1 – Aug 20
Διαφήμιση
Jul 1 – Aug 31
Database Design
May 20 – Jun 10

## Slide 2
2020
Ανάλυση Έργου
Σχεδίαση Έργου
Υλοποίηση Έργου
Τελικό Στάδιο
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Mar 1 – Mar 15
Μελέτη Σκοπιμότητας
Mar 1 - Mar 15
Περιγραφή Έργου
Mar 1 - Mar 15
Πλάνο Έργου
Mar 15 – Apr 15
Use cases v0.1
Mar 15 - Apr 15
Κυρίαρχο μοντέλο v0.1
Apr 15 - Apr 20
Διαγράμματα ευρωστίας
Apr 16 – Apr 30
Use cases v0.2
Apr 16 – May 10
Κυρίαρχο μοντέλο v0.2
Class diagram
Jun 1 – Jun 20
Apr 16 - Apr 30 (User Interface)
Κώδικας v0.1
Κώδικας v0.2
May 1- May 31 (Βάση Δεδομένων, Κυρίαρχο μοντέλο v0.1)
Aug
Sept
Προσδιορισμός Απαιτήσεων
Mar 1 - Mar 15
Διαγράμματα Ακολουθίας
Apr 21 – May 15
May 11 - May 31
Κυρίαρχο μοντέλο v0.3
Τελική έκδοση κώδικα
Jun 1- Jun 30 (Java, Κυρίαρχο μοντέλο v0.3, υλοποίηση έργου)
1ος Έλεγχος
Jun 1 – Jun 15
2ος Έλεγχος
Jul 1 – Jul 25
Διαφήμιση Έργου
Jun 1 – Jul 31
Σχεδιασμός Βάσης
May 1– May 10
Mar 1 - Mar 15
Ρίσκος Έργου
Apr 10- Apr 20
Σχεδιασμός εξειδικευμένων μοντέλων
Εγκατάσταση
Jul 25 – Jul 31
Λειτουργία και Συντήρηση
Aug 1 – Auf 31